公共工程技術服務契約範本修正條文對照表
        98.08.26
修正條文	現行條文	說 明
第九條 履約標的品管 / 四、甲方應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜： / （一） 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣＿＿元（由機關於招標時載明；未載明者，為壹仟元）。惟專案管理及監造廠商為同一廠商時，就「施工品質」缺失之懲罰性違約金部分，不重複計罰。 / （二） 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。 / （三） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。	第九條 履約標的品管 / 四、甲方應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜： / （一） 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣伍佰元。 / （二） 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。 / （三） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。	1.因品質缺失懲罰違約金機制自94年1月31日函頒至今已近5年，為使專案管理及監造廠商更加注意督導及監造，故將扣款金額提高1倍。 / 2.因專案管理及施工監造委由同一廠商辦理，其實際仍為一個廠商，故就「施工品質」缺失之懲罰性違約金部分，不重複計罰。