「勞務採購契約範本」修正條文對照表
        102.12.12
修正條文	現行條文	說 明
第一條 契約文件及效力 / …… / (三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理： / …… / 6.同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬機關文件者，以對廠商有利者為準；屬廠商文件者，以對機關有利者為準。 / 7.本契約之附件與本契約內之廠商文件，其內容與本契約條文有歧異者，除對機關較有利者外，其歧異部分無效。 / 8.招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。 / (四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。 / (五)契約文字： / …… / 3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。 / (六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。	第一條 契約文件及效力 / …… / (三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理： / (四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。 / (五)契約文字： / …… / 3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。 / (六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。	比照「災害搶險搶修開口契約範本」第1條第3款第7目至第9目，增訂第1條第3款第6目至第8目。 / 比照「工程採購契約範本」第1條第4款，修正第4款。 / 比照「工程採購契約範本」第1條第5款第3目，修正第5款第3目。 / 依據經濟部標準檢驗局建議，該局於92年度已完成「國際單位制之使用指南」之編訂，及「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」之修訂，修正第6款。
第三條 契約價金之給付 / 契約價金結算方式(由機關擇一於招標時載明)： / …… / □ 勞動派遣（指派遣事業單位指派所僱用之勞工至機關提供勞務，接受各該機關指揮監督管理之行為）： / …… / 3.派遣勞工如有應機關要求配合加班或出差者，其加班費及差旅費，依勞動基準法等相關規定，採實報實銷，不含於契約價金，由機關支給廠商如實核付予派遣勞工。	第三條 契約價金之給付 / 契約價金結算方式(由機關擇一於招標時載明)： / …… / □建造費用百分比法。 / 1.服務費用為建造費用之____%(由機關於決標後載明。但於招標文件預先載明固定服務費率者，不在此限)。 / 2.建造費用，指工程完成時之實際施工成本。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及_______________（其他除外費用；由機關於招標時載明）。 / □建造費用決標價低於底價之80% 者，前目建造費用以底價之80% 代之。但仍須扣除前目不包括之費用及稅捐等。實際施工成本調低者，亦同。 / □建造費用無底價且決標價低於評審委員會建議之金額之80% ，或無評審委員會建議之金額時低於預算之80% 者，建造費用以預算之80%代之。但仍須扣除第2目不包括之費用及稅捐等。實際施工成本調低者，亦同。 / …… / □ 勞動派遣（指派遣事業單位指派所僱用之勞工至機關提供勞務，接受各該機關指揮監督管理之行為）： / …… / 3.派遣人員如有應機關要求配合加班或出差者，其加班費及差旅費，依勞動基準法等相關規定，採實報實銷，不含於契約價金，由機關支給廠商如實核付予派遣勞工。	「公共工程技術服務契約範本」第3條第2款第2目已有約定建造費用百分比法，爰刪除建造費用百分比法相關內容。 / 本條最末選項之3「派遣人員」，修正為「派遣勞工」。
第四條 契約價金之調整 / (一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。 / □採減價收受者，按不符項目標的之契約價金____% (由機關視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額___%(由機關視需要於招標時載明)之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。	第四條 契約價金之調整 / (一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。 / □採減價收受者，按不符項目標的之契約價金____% (由機關視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額___% 或___倍(由機關視需要於招標時載明)之違約金。	參酌「工程採購契約範本」第4條第1款，修正第1款。
第五條 契約價金之給付條件 / (一)契約依下列規定辦理付款： / …… / 3.勞動派遣(無者免納入契約)： / (1)機關為派遣勞工記載並保留出勤紀錄，並於每月__日（由機關於招標時載明；未載明者，為第2工作日）以前將前月出勤紀錄送交廠商，該日適逢星期假日、國定假日或其他休息日，以其次一上班日代之。 / (2)廠商收到機關提供之出勤紀錄，至遲應於＿工作日（由機關於招標時載明；未載明者，為2工作日）內向機關提出前月止所發生費用之請款單及相關證明資料等文件，證明資料應包含已為員工繳納法定保險費之證明(於勞工保險局、中央健康保險署列印之派遣勞工之勞健保投保薪資、勞退月提繳工資等)及薪資匯入員工帳戶之匯款證明等。 / (3)機關接到廠商提出請款單據後＿工作日（由機關於招標時載明；未載明者，依第5目之規定）內付款。如需廠商補正資料，其審核及付款時程，自接到補正資料之次一工作日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 / (4)廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，於最後一次向機關請款時，應檢送提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供機關審查後，以憑支付最後一期款。 / □廠商有繳納履約保證金者，於最後一次向機關請款時可具結已依規定為其派遣勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。其尚未發還之履約保證金，應於檢送履約期間提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供機關審查後，始得發還。 / 4.驗收後付款：契約驗收後付款為契約價金總額百分之 (由機關於招標時載明)，於驗收後 工作日(由機關於招標時載明)內撥付。 / 5.契約未載明機關接到廠商依契約約定提出之請款單據後之付款期限及審核程序者，應依行政院主計總處訂頒之「公款支付時限及處理應行注意事項」規定辦理。 / 6.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止： / …… / 7.物價指數調整(無者免填)： / (1)履約進行期間，如遇物價波動時，得依行政院主計總處公布之 物價指數 (由機關載明指數名稱)，就漲跌幅超過5%之部分，調整契約價金(由機關於招標時載明得調整之標的項目)。 / 8.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象： / (1)採購機關之政風單位； / (2)採購機關之上級機關； / (3)法務部廉政署； / (4)採購稽核小組； / (5)採購法主管機關； / (6)行政院主計總處。 / …… / (四)廠商計價領款之印章，除另有約定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。 / (五)廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。 / …… / (七)廠商請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，無統一發票者應提出收據。 / （十三）加班費 / □ 廠商派至機關提供勞務之派遣勞工，因非可歸責廠商之因素，機關要求加班（延長工作時間）者，機關另依勞動基準法之規定支付其加班費用。	第五條 契約價金之給付條件 / 契約依下列規定辦理付款： / …… / 3.驗收後付款：契約驗收後付款為契約價金總額百分之 (由機關於招標時載明)，於驗收後 日(由機關於招標時載明)內撥付。 / 4.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止： / …… / 5.物價指數調整(無者免填)： / (1)履約進行期間，如遇物價波動時，得依行政院主計處公布之 物價指數 (由機關載明指數名稱)，就漲跌幅超過5%之部分，調整契約價金(由機關於招標時載明得調整之標的項目)。 / …… / (四)廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。 / (五)廠商於國內員工總人數逾100人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數1% ，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。 / …… / (七)廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。 / (八)廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，於最後一次向機關請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其派遣勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。 / （十四）加班費 / □ 廠商派至機關提供勞務之派遣勞工，因非可歸責廠商之因素，機關要求加班（延長工作時間）者，機關另支付其加班費用每人每小時費用﹍﹍﹍。	參考行政院勞工委員會102年10月3日修訂「要派單位與派遣事業單位要派契約書範本」第4條第4款、第7條第3款及行政院人事行政總處意見，增訂第1款第3目第1子目至第3子目。 / 原第8款涉勞動派遣廠商請款事宜，移列第1款第3目第4子目。另依監察院實地訪查結果及意見，修正廠商於最後一次向機關請款時，不再使用切結書之方式；惟如有履約保證金者，機關可選擇增訂廠商履約保證金發還條件條款，就繳納切結書之廠商，其尚未發還之履約保證金，應於檢送履約期間提繳勞工退休金、繳納勞工保險費等之繳費證明影本，供機關審查後，始得發還，以保障派遣勞工權益。 / 原第1款第3目移列同款第4目，並酌修文字。 / 參考「工程採購契約範本」第5條第1款第4目，增訂第1款第5目。 / 原第1款第4目移列同款第6目。 / 原第1款第5目移列同款第7目。另「行政院主計處」於101年2月6日改制為「行政院主計總處」，修正第1款第7目第1子目。 / 比照「工程採購契約範本」第5條第1款第13目，增訂第1款第8目。 / 第4款酌修文字。 / 比照「工程採購契約範本」第5條第1款第10目，修正第5款，另政府採購資訊公告系統已更名為政府電子採購網。 / 依財政部政府採購及報核流程子工作圈102年第1次會議紀錄，鼓勵廠商配合電子發票政策，提出電子發票請領契約價金，修正第7款。 / 原第8款涉勞動派遣廠商請款事宜，移列第1款第3目第4子目。以下款次順延。 / 原第14款移列第13款，並參考行政院勞工委員會意見修正文字。
第六條 稅捐 / (一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。	第六條 稅捐 / (一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。但由自然人投標者，不含營業稅。	比照「工程採購契約範本」第6條第1款，修正第1款。
第七條 履約期限 / …… / (二)本契約所稱日(天)數，除另有載明外，係以□日曆天□工作天計算(由機關於招標時勾選；未勾選者，為日曆天)： / 1.以日曆天計算者，所有日數均應計入。 / 2.以工作天計算者，下列放假日，均應不計入： / (1)星期六（補行上班日除外）及星期日。但與(2)至(6)放假日相互重疊者，不得重複計算。 / (2)中華民國開國紀念日（1月1日）、和平紀念日（2月28日）、兒童節（4月4日，放假日依「紀念日及節日實施辦法」規定）、勞動節（5月1日）、國慶日（10月10日）。 / (3)勞動節之補假（依行政院勞工委員會規定）；軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之採購為限）。 / (4)農曆除夕及補假、春節及補假、民族掃墓節、端午節、中秋節。 / (5)行政院人事行政總處公布之調整放假日。 / (6)全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。 / 3.免計工作天之日，以不得施作或供應為原則。廠商如欲施作或供應，應先徵得機關書面同意，該日數□應；□免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。 / 4.其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明）。	第七條 履約期限 / …… / (二)日曆天或工作天(由機關於招標時載明)： / □日曆天：以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日□計入□不計入（由機關於招標時載明）。 / □工作天：以工作天計者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均不計入。 / 1.國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節、國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限。 / 2.民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節，依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限。 / 3.全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計履約期限。 / 4.星期日及星期六免計履約期限。但其與前3目日期有相互重疊者，不得重複計算。 / 5.免計工期之日，廠商如有施作者，□應□免計入工期。	參酌「工程採購契約範本」第7條第1款第2目至第4目，修正第2款。
第八條 履約管理 / …… / (八)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。 / …… / (十七)派遣勞工權益保障： / 1.廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，應訂立書面勞動契約，其內容包含勞動條件、就業與性別歧視禁止、性騷擾防治、遵守義務、違反責任及應注意事項等派遣勞工在機關工作期間之權益與義務事項，並將該契約影本於簽約後_____日內（由機關衡酌個案情形自行填列，未載明者為10日）或機關另外通知之期限內送機關備查。勞動契約如有缺漏或違反相關勞動法令，機關應要求廠商補正。 / …… / 6.廠商對於派至機關提供勞務之派遣勞工，應落實性別工作平等法之性別歧視禁止、性騷擾防治及性別工作平等措施規定。 / 8.機關發現廠商未依約履行保障勞工權益之義務，經機關查證屬實，除有不可抗力原因經機關書面同意者外，計算懲罰性違約金，其情形如下。本目所定懲罰性違約金，每點新臺幣______元（由機關於招標時載明，未載明者每點以新臺幣伍佰元計），其總額以契約價金總額之20%為上限（以下各子目所載計罰點數，各機關得於招標文件視個案需要調整之）： / (1)未依第1目或第10目約定辦理者，每一人計罰1點，限期改正仍未改正者，按次連續計罰。 / (2)未依第2目約定辦理者，每一人月依每一事項（例如未依法投保勞工保險）計罰1點。 / (3)未依第3目約定辦理者，每逾一日計罰1點。 / (4)未依第5目、第6目、第9目、第11目約定辦理者，每一人依每一事件計罰1點。 / 9.廠商不得因派遣勞工提出申訴（含性騷擾）或協助他人申訴（含性騷擾），而予以解僱、調職或其他不利之處分。 / 10.廠商應教育並促使派遣勞工於派遣期間遵守機關之合理指揮監督，並遵守機關包括工作規則等內部規定。 / 11.廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，應管制其每日及每兩周之工作時數。如該勞工履約期間同時派遣其他機關或民間機構服勞務者，廠商應通知機關並提供每日工作時數表(含其他機關或民間機構服勞務時數)，勞工如因加計其他機關（構）之時數致每日工作總時數逾8 小時者，廠商應自行負擔支付勞工加班費。 / 12.機關應明訂派遣勞工提出申訴（含性騷擾）之受理單位、申訴方式及流程，並將相關資訊公告於機關網站及工作場所顯著之處，適時向派遣勞工宣導；必要時，機關應協助其採取相關救濟措施，以保障其權益。 / 13.派遣勞工如遭受機關所屬人員性騷擾時，機關應於受理申訴後與廠商共同調查。如調查屬實，機關應對所屬人員進行懲處，並將結果書面通知廠商及當事人。 / 14.機關應依勞工安全衛生法（職業安全衛生法）及其他相關法規辦理派遣勞工之勞工安全衛生事項，維護派遣勞工之健康、安全及福祉。 / （二十）廠商履約內容涉及架設網站開放外界使用者，應依行政院研究發展考核委員會訂頒之無障礙網頁開發規範辦理。 / （二十一）派遣勞工所需資格條件（包含學經歷、該職務所應具備之條件）： 。	第八條 履約管理 / …… / (八)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。 / …… / (十七)勞工權益保障： / 1.廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送機關備查。但廠商為合作社，派至機關提供勞務之勞工為其社員者，不在此限。 / …… / 6.機關對於廠商派至機關提供勞務之派遣勞工應督促廠商落實性別工作平等法之性別歧視禁止、性騷擾防治及性別工作平等措施規定。 / 8.前目每月抽訪派遣勞工，發現廠商未依約履行保障勞工權益之義務，經機關查證屬實，除有不可抗力原因經機關書面同意者外，計算懲罰性違約金，其情形如下。本目所定懲罰性違約金，每點新臺幣______元（由機關於招標時載明，未載明者每點以新臺幣伍佰元計），其總額以契約價金總額之20%為上限（以下各子目所載計罰點數，各機關得於招標文件視個案需要調整之）。 / (1)未依第1目約定辦理者，每一人計罰1點，限期改正仍未改正者，按次連續計罰。 / (2)未依第2目約定辦理者，每一人月依每一事項（例如未依法投保勞工保險）計罰1點。 / (3)未依第3目約定辦理者，每逾一日計罰1點。 / (4)未依第5目或第6目約定辦理者，每一人依每一事件計罰1點。	依據「行政院防制人口販運協調會報」第25次會議決議，修正第8款。 / 第17款係規範派遣勞工之權益保障，爰增訂「派遣」文字。 / 配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第4點第1項第4款增訂勞動契約應包含事項，並參考行政院人事行政總處意見酌修文字；另前揭注意事項第4點第2項載明：「勞動合作社參與機關運用派遣人力之勞務採購案件時，應以其所僱用之人員(包括社員及非社員)為之。」合作社與受僱用之社員仍應訂立書面勞動契約，第17款第1目刪除免提供書面勞動契約文字。 / 酌修文字，明確規範廠商之義務與責任。 / 配合第17款第9目、第10目、第11目之新增，修改同款第8目第1子目及第4子目文字。 / 配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第4點第1項第8款第3目，增訂第17款第9目。 / 參考行政院勞工委員會102年10月3日修訂「要派單位與派遣事業單位要派契約書範本」第3條第8款，增訂第17款第10目。 / 增訂第17款第11目，以處理跨機關（構）服務之派遣勞工工作時數及加班費事項。 / 配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第4點第1項第8款，增訂第17款第12目。 / 配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第4點第1項第9款，增訂第17款第13目。 / 配合行政院勞工委員會102年10月3日修訂「要派單位與派遣事業單位要派契約書範本」第4條第7款，增訂第17款第14目。 / 比照「資訊服務採購契約範本」第8條第22款，增訂第20款。 / 配合行政院人事行政總處102年11月18日總處組字第1020055169號函示，增訂第21款派遣勞工資格條件。
第十一條 保證金 / …… / (三)廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形： / 1.有採購法第50條第1項第3款至第5款、第7款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。 / …… / (十四)廠商為優良廠商或押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之6所稱全球化廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。	第十一條 保證金 / …… / (三)廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形： / 1.有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。 / ……	配合102年8月15日修正發布押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條及第33條之6條文，分別修正第3款第1目及增訂第14款。
第十二條 驗收(無者免填) / …… / (二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明)： / □廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起 日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）內會同廠商，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。 / □履約標的完成履約後有初驗程序者，廠商應於完成履約後 日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為7日）內，將相關資料送請機關審核。機關應於收受全部資料之日起 / 日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第92條規定，為30日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。 / □初驗合格後，機關應於 日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第93條規定，為20日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。 / □無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後 日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第94條規定，為30日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。	第十二條 驗收 (無者免填) / …… / (二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明)： / □廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起7日內會同廠商，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。 / □履約標的完成履約後有初驗程序者，廠商應於完成履約後7日內，將相關資料送請機關審核。機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。 / □初驗合格後，機關應於20日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。 / □無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。	參考「工程採購契約範本」第15條第2款，修正第2款。
第十三條 遲延履約 / (一)逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完成履約標的之供應，應按逾期日數，每日依契約價金總額 / ‰(由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰)計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其 ‰(由機關於招標時載明比率；未載明者，為3‰)計算逾期違約金。 / …… / (八)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下： / 1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。 / 2.逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。 / 3.逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。 / 4.分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。 / (九)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下： / 1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。 / 2.逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。 / 3.逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。 / 4.分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。	第十三條 遲延履約 / (一)逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額 1 ‰ (機關得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其1 ‰(機關得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。 / ……	參考「工程採購契約範本」第17條第1款，修正第1款。 / 比照「工程採購契約範本」第17條第8款及第9款，增訂第8款、第9款。以下款次順延。
第十四條 權利及責任 / (二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。 / …… / (十) 機關依廠商履約結果辦理另案採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該另案採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾該另案採購契約價金總額5%者，應就超過5%部分占該另案採購契約價金總額之比率，乘以本契約價金總額計算違約金。但本款累計違約金以本契約價金總額之10%為上限。 / …… / (十四)勞動派遣： / 1.廠商保證其派至機關提供勞務之派遣勞工於機關工作期間以及本契約終止後，在未取得機關之書面同意前，不得向任何人、單位或團體透露任何業務上需保密之文件及資料。且廠商保證所派駐人員於契約終止(或解除)時，應交還機關所屬財產，及在履約期間所持有之需保密之文件及資料。 / 2.前目所稱保密之文件及資料，係指： / (1)機關在業務上定義為密、機密、極機密或絕對機密之一切文件及資料，包括與其業務或研究開發有關之內容。 / (2)與廠商派至機關提供勞務之派遣勞工的工作有關，其成果尚不足以對外公布之資料、訊息及文件。 / (3)依法令須保密或受保護之文件及資料，例如個人資料保護法所規定者。 / 3.機關不得要求廠商僱用或指派特定人員擔任派遣勞工，亦不得自行招募人員後，轉介廠商受僱用為派遣勞工。除契約約定廠商履約標的工作外，機關不得指派派遣勞工從事契約以外之工作。 / 4.廠商如僱用機關原使用之派遣勞工，並指派繼續在該機關提供勞務而未中斷年資者，應溯自該派遣勞工在機關提供勞務之第一日併計該派遣勞工服務之年資，計算特別休假日數，以保障其休假權益。 / 5.派遣勞工依性別工作平等法申請育嬰留職停薪，並於復職後繼續服務於同機關，除留職停薪期間外，依前目規定併計特別休假。 / 6.廠商不得派遣機關首長之配偶及三親等以內血親、姻親，擔任機關及其所屬機關之派遣勞工，且不得派遣機關各級單位主管及採購案件採購人員之配偶及三親等以內血親、姻親，擔任各該單位之派遣勞工。如有違反上開迴避進用規定情事，機關應通知廠商限期改正，並作為違約處罰之事由。 / 7.派遣勞工於為機關執行職務時發生職業災害，機關應連帶負擔勞動基準法職業災害補償責任，機關得就職業災害補償部分，向廠商求償。但如同一事故，依勞工保險條例或其他法令規定，已由廠商支付費用補償者，機關得主張抵充。 / (十五)機關應依「中央政府各機關採購公務車輛作業要點」第2點規定辦理公務車輛之採購，不得於採購契約項目，納列提供機關使用之公務車輛。	第十四條 權利及責任 / (二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。 / …… / (十)機關依廠商履約結果辦理採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾10%者，應就超過10% 部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比例乘以契約價金總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之□10%；□_________（其他比率由機關載明）為上限。 / …… / (十四)廠商保證其派至機關提供勞務之派遣勞工於機關工作期間以及本契約終止後，在未取得甲方之書面同意前，不得向任何人、單位或團體透露任何業務上需保密之文件及資料。且廠商保證所派駐人員於契約終止(或解除)時，應交還機關所屬財產，及在履約期間所持有之需保密之文件及資料。 / (十五)前款所稱保密之文件及資料，係指： / 1.機關在業務上定義為密、機密、極機密或絕對機密之一切文件及資料，包括與其業務或研究開發有關之內容。 / 2.與廠商派至機關提供勞務之派遣勞工的工作有關，其成果尚不足以對外公布之資料、訊息及文件。 / 3.依法令須保密或受保護之文件及資料，例如電腦個人處理資料保護法所規定者。 / (十六)機關不得要求廠商指派特定人員擔任派遣勞工，亦不得自行招募人員後，轉介廠商受僱為派遣勞工。除契約約定廠商履約標的工作外，機關不得指派派遣勞工從事契約以外之工作。 / (十七)廠商如僱用機關原使用之派遣勞工，繼續於該機關提供勞務者，應併計該勞工前於該機關服務之年資，計算特別休假日數，以保障其休假權益。 / (十八)廠商不得派遣機關首長之配偶及三親等以內血親、姻親，擔任機關及其所屬機關之派遣勞工，且不得派遣機關各級單位主管及採購案件採購人員之配偶及三親等以內血親、姻親，擔任各該單位之派遣勞工。如有違反上開迴避進用規定情事，機關應通知廠商限期改正，並作為違約處罰之事由。	比照「公共工程技術服務契約範本」第14條第2款，修正第2款。 / 參考「公共工程技術服務契約範本」第14條第9款，修正第10款。 / 將涉及勞動派遣之權利及義務款次(第14款至第18款)整合於第14款。 / 原第14款移列第14款第1目，並酌修文字。 / 原第15款移列第14款第2目，並酌修文字。另「電腦個人處理資料保護法」於99 年5 月26 日更名為「個人資料保護法」。 / 原第16款移列第14款第3目，並配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第5點酌修文字。 / 原第17款移列第14款第4目，並配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第4點第1項第3款第1目酌修文字。 / 配合行政院102年8月30日修正「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第4點第1項第3款第2目，增訂第14款第5目。 / 原第18款移列第14款第6目。 / 比照行政院勞工委員會102年10月3日修訂「要派單位與派遣事業單位要派契約書範本」第5條第3款，增訂第14款第7目。 / 配合行政院102年6月20日院授主預字第1020101553號函修正「中央政府各機關採購公務車輛作業要點」第6點第2項規定，增訂第15款。
第十五條 契約變更及轉讓 / (一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。 / …… / (六)廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。 / 廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一： / 1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件； / 2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。	第十五條 契約變更及轉讓 / (一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。 / …… / (六)廠商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。 / 得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。	比照「公共工程技術服務契約範本」第15條第1款，修正第1款。 / 比照「公共工程技術服務契約範本」第15條第7款，修正第6款。
第十六條 契約終止解除及暫停執行 / (一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失： / …… / 13.違反本契約第8條第17款第1目至第3目及第14條第14款第4目至第6目情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。 / 14.違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。 / 15.違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。 / …… / (九)廠商不得對本契約採購案任何人要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。	第十六條 契約終止解除及暫停執行 / (一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失： / …… / 13.違反本契約第8條第17款第1目至第3目及第14條第17款、第18款情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。 / 14.契約規定之其他情形。 / …… / (九)廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。	第1款第13目配合原第14條第17款、第18款款次異動修正，並增列第14條第14款第5目情形。 / 比照「工程採購契約範本」第21條第1款第12目，增訂第1款第14目。 / 原第1款第14目移列同款第15目，並比照「工程採購契約範本」第21條第1款第13目，酌修文字。 / 比照「工程採購契約範本」第21條第9款，修正第9款。
第十八條 其他 / …… / (六)依據「政治獻金法」第7條第1項第2款規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。 / (七)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。	第十八條 其他 / …… / (六)本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。	比照「工程採購契約範本」第23條第8款，增訂第6款，原第6款移列第7款，文字酌作修正。