
查核作業錯誤行為態樣

(Ver. 94.11.15)

1、 查核紀錄欠妥適及完整，例如：

(1) 格式不符規定。

(2) 查核紀錄未填寫分項分數。

(3) 僅評分數，未敘明意見，或僅有缺失編號未能具體說明缺失內容。

(4) 過於簡略或嚴謹度不足。

(5) 欠具體，例如僅記載「尚可」、「仍有改善空間」、「未落實執行」、「未符合需求」及「內容不實」等意見。

(6) 查核紀錄未具體說明缺失位置及內容。

(7) 各查核委員對查核之工程評分差異過大。

(8) 查核紀錄未簽名。

2、 查核結果和查核分數不相符合，例如：

(1) 查核缺失說明情節嚴重，惟查核分數未能相互對應。

(2) 查核結果雖列為甲等，惟彙整查核紀錄仍有嚴重缺失。 

3、 查核缺失項目誤列為建議事項，查核紀錄記載不正確。

4、 查核記錄記載之優點與缺點矛盾。

5、 查核紀錄內容偏重「品質管理制度」，對「施工品質」較少提及，偏離查核主題。

1/1

