截至108年12月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）(依達成率排序)

| 項次 | 主政 機關 | 計畫總數(項) | 第2期108年特別預算 (A) | 執行數 (C) | 特別預算達成率(%) (C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技部 | 1 | 949,600 | 949,600 | 100.00 |
| 2 | 客委會 | 1 | 803,000 | 785,878 | 97.87 |
| 3 | 原民會 | 1 | 750,000 | 726,542 | 96.87 |
| 4 | 經濟部 | 21 | 30,186,309 | 29182573 | 96.67 |
| 5 | 交通部 | 38 | 23,985,907 | 23,098,231 | 96.30 |
| 6 | 教育部 | 4 | 7,816,495 | 7,504,492 | 96.01 |
| 7 | 農委會 | 1 | 125,500 | 118,669 | 94.56 |
| 8 | 文化部 | 1 | 5,201,500 | 4,867,185 | 93.57 |
| 9 | 內政部 | 4 | 11,479,800 | 10,100,295 | 87.98 |
| 10 | 衛福部 | 3 | 3,497,503 | 1,787,627 | 51.11 |
| 合計 |  | 75 | 84,795,614 | 79,121,092 | 93.31 |

- 備註：GPMnet資料下載日期109年1月20日

截至108年12月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

| 項次 | 類別 | 整合機關 | 計畫 項數 | 落後 項數 | 第2期108年特別預算 (千元)(A) | 執行數 (千元) (C) | 特別預算 達成率(%) (C)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軌道建設 | 交通部 | 35 | 23 | 16,467,407 | 15,573,695 | 94.57 |
| 2 | 水環境建設 | 經濟部 | 18 | 7 | 24,661,000 | 23,691,083 | 96.07 |
| 3 | 綠能建設 | 經濟部 | 6 | 2 | 4,206,609 | 4,206,609 | 100.00 |
| 4 | 城鄉建設 | 內政部 | 12 | 5 | 34,753,303 | 31,527,556 | 90.72 |
| 5 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 衛福部 | 2 | 1 | 1,645,195 | 1,292,881 | 78.59 |
| 6 | 食品安全建設 | 衛福部 | 1 | 0 | 240,000 | 236,932 | 98.72 |
| 7 | 人才培育促進就業建設 | 教育部 | 1 | 0 | 2,822,100 | 2,592,336 | 91.86 |
| 合計 |  |  | 75 | 38 | 84,795,614 | 79,121,092 | 93.31 |

備註：GPMnet資料下載日期109年1月20日