精進政府採購電子化業務
113年6月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一編號	36-5240-1686
計畫期程	113/01/01~113/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	院核管制編號	1130206
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院113年施政計畫：行政院 112年08月31日院授發綜字第1120802021號函
隸屬專案(子專案)
計畫年度目標	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。 / 二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 / 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。
計畫年度摘要	一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。 / 二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 / 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。 / 四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。

註：本計畫與去年度1120171-精進政府採購電子化業務為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	許毓娣	87897639	87897604	ythsu@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
分析師	盧家慶	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	許毓娣	02-87897639	02-87897604	ythsu@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：113　月份：6
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	45.00			45.00		符合
總累計	45.00			45.00		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合
預定工作摘要					整體執行情形說明
1130206-001：精進政府採購電子化業務 / 1.完成113年上半年之異地備援演練。 / 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。					1.113年6月29日完成上半年之異地備援演練。 / 2.截至113年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理41場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。

　2.2 目標達成分析
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	50.00	59.81
重要執行成果
推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 59.81%

　2.3 落後原因分析
總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填
主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」
　 3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：100.00%
計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點
年累計	45.00			45.00		符合
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明
1.完成113年上半年之異地備援演練。 / 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。					1.113年6月29日完成上半年之異地備援演練。 / 2.截至113年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理41場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。

　3.1.2 工作項目目標
項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	50.00	59.81
落後原因			無
解決對策			無

　3.1.3 查核點達成情形
月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「112年度營運管理報告」。	113/03/31完成	113/03/28超前	113年3月28日完成「112年度營運管理報告」。
6	1.完成113年上半年之異地備援演練。 / 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。	113/06/30完成	113/06/29超前	1.113年6月29日完成上半年之異地備援演練。 / 2.截至113年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理41場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。	113/09/30完成
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達50%。 / 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 / 3.完成113年下半年之異地備援演練。	113/12/31完成