附件六之一 公共工程品質管理訓練班品質計畫習作審查表
代訓機構名稱：
期 別 組 號 ：
審 查 日 期 ：
審 查 成 績 ：
審 查 人 員 ：
項次	章節	審查項目	審查情形				審查說明
			否	是， / 惟不符情節嚴重	是， / 惟不符情節輕微	是， / 符合 / 需求
一	計畫範圍	扼要說明工程內涵
二	管理權責及分工*	1.品管組織架構是否含專任工程人員，並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目
		2.品管人員是否為專任（查核金額以上工程），並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目）
		3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌
三	施工要領*	1.是否擬定各分項工程施工要領項目
		2.是否提示施工要領內容基本大綱
四	品質管理標準*	1.是否擬定各分項工程品質管理標準項目
		2.是否分別訂定檢驗時機及檢驗頻率
五	材料及施工檢驗程序*	1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）。
		2.對材料試驗是否訂定管制方法
		3.是否明確訂定材料/設備及施工之自主檢查點
		4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點
六	設備功能運轉檢測程序及標準	對機電類設備是否依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準
七	自主檢查表*	1.是否擬定各分項工程自主檢查表項目
		2.自主檢查表內之檢驗標準是否明列，並與「品質管理標準表」內之規定相同
		3.對自主檢查表之使用人員及不符合管制方式是否作適當說明
八	不合格品之管制*	1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序
		2.對於可即時改正缺失及重大缺失，是否訂定有不同之管制方法
九	矯正與預防措施*	1.矯正措施辦理時機是否訂定
		2.矯正措施執行流程是否實際
		3.預防措施辦理時機是否訂定
		4.預防措施執行流程是否實際
十	內部品質稽核	1.稽核範圍是否訂定
		2.稽核頻率是否訂定
		3.是否含稽核後之缺失列管及回饋
十一	文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃

備註：
一、本審查表總分為100分，各單項審查項目之權重為100除以計畫撰寫章節總數/該章節之審查項數。（四捨五入後，取至小數點以下兩位）。
例1：某品質計畫習作撰寫4個必寫章節，則每章節權重為100/4=25，其中「自主檢查表」之審查項目有3個，故該章節各審查項目權重為25/3=8.33。
例2：某品質計畫習作實際撰寫9個章節，則每章節權重為100/9=11.11，因「文件紀錄管理系統」之審查項目有2個，故該章節各審查項目權重為11.11/2=5.56。
二、各審查項目「審查結果」之計分方式如下：
（1）「完全不符」：0分
（2）「不符情節嚴重」：該審查項目權重＊1/3
（3）「不符情節輕微」：該審查項目權重＊2/3
（4）「符合需求」：該審查項目權重＊3/3
三、標註「*」為必寫章節，如有疏漏，該計畫審查結果如高於69分時，以69分計；低於69分者，則從其分數。