附件六之二 公共工程品質管理訓練班監造計畫習作審查表
代訓機構名稱：
期 別 組 號 ：
審 查 日 期 ：
審 查 成 績 ：
審 查 人 員 ：
項次	章節	審查項目	審查情形				審查說明
			否	是， / 惟不符情節嚴重	是， / 惟不符情節輕微	是， / 符合 / 需求
一	監造範圍	包括計畫及標案之內容，作整體性之概要說明
二	監造組織及權責分工*	1.是否明訂組織架構內各人員之職掌
		2.現場人員之職掌是否包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目
三	品質計畫審查作業程序*	1.是否訂定計畫審查時限
		2.是否訂定品質計畫審查重點
		3.是否對品質計畫送審情形訂定管制辦法
四	施工計畫審查作業程序*	1.是否依契約施工項目訂定廠商施工計畫分階段送審項目及送審時限
		2.是否訂定施工計畫審查重點（大綱）
		3.是否對施工計畫送審情形訂定管制辦法
五	材料與設備抽驗程序及標準*	1.是否訂定材料/設備預審規定（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先送審程序訂定）。
		2.是否訂定各材料/設備之管理標準
		3.對材料抽驗是否訂定明確之檢驗停留點
		4.是否訂定材料/設備抽驗結果之管制辦法
六	設備功能運轉測試抽驗程序及標準	工程標的屬以機電為主或含運轉類機電設備者，是否依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準
七	施工抽查程序及標準*	1.是否訂定各施工項目之抽查標準
		2.是否明確訂定各施工項目之檢驗停留點
		3.施工抽查檢查表是否明列抽查標準
		4.對施工抽查結果，是否訂定管制計畫
八	品質稽核*	1.稽核範圍是否訂定
		2.稽核頻率是否訂定
		3.是否含稽核後之缺失列管及回饋
九	文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃

備註：
一、本審查表總分為100分，各單項審查項目之權重為100除以計畫撰寫章節總數後，再除以該章節之審查項數。（四捨五入後，取至小數點以下兩位）。
例1：某監造計畫習作撰寫4個必寫章節，則每章節權重為100/4=25，其中「施工計畫審查作業程序」之審查項目有3個，故該章節各審查項目權重為25/3=8.33。
例2：某監造計畫習作實際撰寫7個章節，則每章節權重為100/7=14.29，因「文件紀錄管理系統」之審查項目有2個，故該章節各審查項目權重為14.29/2=7.14。
二、各審查項目「審查結果」之計分方式如下：
（1）「完全不符」：0分
（2）「不符情節嚴重」：該審查項目權重＊1/3
（3）「不符情節輕微」：該審查項目權重＊2/3
（4）「符合需求」：該審查項目權重＊3/3
三、標註「*」為必寫章節，如有疏漏，該計畫審查結果如高於69分時，以69分計；低於69分者，則從其分數。