丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫
114年度第4季執行情形及
115年度第1季預計實施進度報告

<機關名稱>
〇〇〇年〇月

# 〇〇部(會)災後重建工作內容與整體執行情形
  1. 重建項目工作內容概述：
## 重建項目〇〇〇，主要工作內容：▲▲▲
## 重建項目〇〇〇，主要工作內容：▲▲▲
## 重建項目〇〇〇，主要工作內容：▲▲▲
## 重建項目整體執行率：
    〇〇部(會)災後重建經費共匡列經費DDD千元，其中114年度AAA千元、115年度BBB千元、116年度CCC千元。截至〇〇〇年第〇季止，總累計分配EEE千元，已執行FFF千元，執行率(FFF/EEE)%，達成率(FFF/DDD)%。
# 〇〇〇年第〇季(上季)經費執行情形
## 上季重建項目實際執行現況：
重建項目	可支用金額 / (A，千元)	截至〇〇〇年〇〇月 / 執行情形			可支用金額總達成率(%) / (B)/(A)	工作里程碑完成率(%) / (D)/(C)
		預算累計執行數 / (B)	里程碑 / 應完成數 / (C)	里程碑 / 已完成數 / (D)

註：內容可由重建管考系統-「特別預算各重建項目可支用金額執行情形統計表」獲得

## 上季子計畫實際執行現況：
子計畫 / 名稱	子計畫主辦機關	所屬重建項目	子計畫(千元)				截至〇〇〇年〇〇月 / 執行情形
			可支用金額	上季累計執行數(A)	上季累計分配數(B)	上季執行率(%) / (A)/(B)	里程碑應完成數(C)	里程碑已完成數(D)	工作里程碑完成率(%) / (D)/(C)

註：內容可由重建管考系統-「特別預算各子計畫可支用金額執行情形統計表」獲得

## 上季預定完成里程碑實際執行現況：
項次	工作 / 執行機關	重建項目	子計畫 / 名稱	工作名稱	里程碑 / 名稱	預定完成日期 / (※註2)	實際完成日期

註1：內容可由重建管考系統-「工作層基本資料及執行情形資料表」獲得 / 註2：預定完成日期為上季應完成之案件、上季以前落後之案件 / 註3：表格撰寫請以工作執行機關為排序

## 執行情形檢討：
### 經費執行面(各子計畫執行率未達90%者)
### 〇〇〇
### 〇〇〇
### 〇〇〇
### 里程碑執行面(里程碑執行落後者)
### 〇〇〇
### 〇〇〇
### 〇〇〇
### 因應作為
### 〇〇〇
### 〇〇〇
# ☆☆☆年第☆季(當季)預定執行規劃
## 當季經費預定執行規劃：
重建項目	子計畫名稱	上季末月累計執行數 / (A，千元)	當季末月累計預計分配數(B，千元)	子計畫當季預計執行數 / (千元) / (B)-(A)
◎◎◎	★★★
	◆◆◆
	▲▲▲
◐◐◐	■■■
註：內容可由重建管考系統-「子計畫基本資料」獲得

## 當季預定完成里程碑規劃(填報里程碑為當季執行部分)：
項次	工作 / 執行機關	重建項目	子計畫 / 名稱	工作名稱	里程碑名稱	預定完成日期

註1：內容可由重建管考系統-「工作層基本資料及執行情形資料表」獲得 / 註2：表格撰寫請以工作執行機關為排序 / 註3：非當季執行之里程碑，切勿寫入

# 綜合檢討與精進作為
  1. 〇〇〇
  2. 〇〇〇
  3. 〇〇〇
    1. 〇〇〇
    2. 〇〇〇