馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫
115年度第1季執行情形及
115年度第2季預計實施進度報告

<機關名稱>
〇〇〇年〇月
目次

〇〇部(會)災後重建工作內容與整體執行情形
一、重建項目工作內容概述：
(一)重建項目〇〇〇，主要工作內容：▲▲▲
(二)重建項目〇〇〇，主要工作內容：▲▲▲
(三)重建項目〇〇〇，主要工作內容：▲▲▲
二、重建項目整體執行率：
〇〇部(會)災後重建經費共匡列經費GGG千元，其中114年度AAA千元、115年度BBB千元、116年度CCC千元、117年度DDD千元、118年度EEE千元、119年度FFF千元。截至〇〇〇年第〇季止，總累計分配HHH千元，已執行KKK千元，執行率(KKK/HHH)%，達成率(KKK/GGG)%。

〇〇〇年第〇季(上季)經費執行情形
上季重建項目實際執行現況：
重建項目	可支用金額 / (A，千元)	截至〇〇〇年〇〇月 / 執行情形			可支用金額總達成率(%) / (B)/(A)	工作里程碑完成率(%) / (D)/(C)
		預算累計執行數 / (B)	里程碑 / 應完成數 / (C)	里程碑 / 已完成數 / (D)

註：內容可由重建管考系統-「特別預算各重建項目可支用金額執行情形統計表」獲得

二、上季子計畫實際執行現況：
子計畫 / 名稱	子計畫主辦機關	所屬重建項目	子計畫(千元)				截至〇〇〇年〇〇月 / 執行情形
			可支用金額	上季累計分配數(A)	上季累計執行數(B)	上季執行率(%) / (B)/(A)	里程碑應完成數(C)	里程碑已完成數(D)	工作里程碑完成率(%) / (D)/(C)

註：內容可由重建管考系統-「特別預算各子計畫可支用金額執行情形統計表」獲得

上季預定完成里程碑實際執行現況：
項次	工作 / 執行機關	重建項目	子計畫 / 名稱	工作名稱	里程碑 / 名稱	預定完成 / 日期	實際完成日期

註1：內容可由重建管考系統-「工作層基本資料及執行情形資料表」獲得 / 註2：預定完成日期包含：上季應完成、提前或延後於上季完成者 / 註3：表格撰寫請以工作執行機關、工作名稱、預定完成日期依次為排序

執行情形檢討：
（一）經費執行面(各子計畫執行率未達90%者)
### 〇〇〇
1、〇〇〇
2、〇〇〇
（二）里程碑執行面(里程碑執行落後者)
### 〇〇〇
1、〇〇〇
2、〇〇〇
（三）因應作為
1、〇〇〇
2、〇〇〇
# 參、子計畫項下各工程標案執行進度及經費專用情形
    源自立法院財政委員會於114年11月19日會同內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境等委員會舉行第1次聯席會議，進行審查中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案(114至119年度)，審查報告記載通過決議6項，其中第5項決議載明「應將花蓮縣各工程的執行進度、財務揭露狀況及花蓮縣政府是否專款專用情形，於每3個月內立法院財政及相關委員會提出書面報告」。
〇〇部(會)災後重建經費共匡列經費GGG千元，其中補助或委由花蓮縣政府（含下轄鄉鎮市公所）辦理之採購共計LLL(工作層可使用金額)千元。茲就財務揭露、專款專用、執行進度等，分採購類型態描述並羅列如下：
各工程標案之財務與進度揭露
序號	子計畫	標案 / 名稱	執行機關	採購類別	採購金額 / (千元)A	特別預算(千元)B	決標金額(千元)	決標日期	實際開工日期	執行進度(%)	實際完工日期
1
註1：內容可由重建管考系統-「工作預定採購標案一覽表」、「所屬工程標案執行情形統計表」相關數據為參考。 / 註2：如標案有「採購金額A」小於「特別金額B」情形，則應分別說明「差異款項」之用去處。

1. 序號O「子計畫名稱X」之「標案名稱X1」採購金額MMM千元，較核定特別預算NNN千元，差異PPP千元，係〇〇〇。 (此段落請機關自行書寫)
2. ………
3. ………
# 肆、☆☆☆年第☆季(當季)預定執行規劃
一、當季經費預定執行規劃：
重建項目	子計畫名稱	上季末月累計執行數 / (A，千元)	當季末月累計預計分配數(B，千元)	子計畫當季預計執行數 / (千元) / (B)-(A)
◎◎◎	★★★
	◆◆◆
	▲▲▲
◐◐◐	■■■
註：內容可由重建管考系統-「子計畫基本資料」獲得

二、當季預定完成里程碑規劃(填報里程碑為當季執行部分)：
項次	工作 / 執行機關	重建項目	子計畫 / 名稱	工作名稱	里程碑名稱	預定完成日期

註1：內容可由重建管考系統-「工作層基本資料及執行情形資料表」獲得 / 註2：表格撰寫請以工作執行機關為排序 / 註3：非當季執行之里程碑，切勿寫入

綜合檢討與精進作為
填寫說明：
一、目前完成的成果與效益
二、綜合檢討：
（一）可按所屬機關為分類(如經濟部就分別按水利署、產發署、中企署....等)提出執行情形檢討
（二）或是按執行較不力之子計畫或項下工作項目分別提出執行情形檢討
備註：為利撰擬綜合檢討內容，建議可善用系統>執行情形統計表>各工作執行情形一覽表，點選該表右邊查詢工作資料，檢視所屬工作分配數及里程碑執行情形之落後原因及改善對策。
三、精進作為